- 附件1

- 建设项目竣工环境保护验收流程图

建设项目竣工

公开格式可参考附件3。

如需调试，需公开调试起止日期

合格

不合格

自行或委托技术机构编制验收监测（调查）报告

建设单位出具验收意见，

完成验收报告

整改验收存在问题

验收工作组意见

公开格式可参考附件4。

完成验收报告后5个工作日内进行公示，公示格式可参考附件5。

1、验收报告包含验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容；

2、建设单位验收意见格式可参考附件2。

归档指引详见附件7。

验收工作组应参照《建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点》（环办〔2015〕113号）有关要求进行现场检查。

公开竣工日期

成立验收工作组，

召开验收工作会议

公开验收报告     （不少于20个工作日）

验收材料归档

登录“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”填报相关信息

验收监测（调查）报告参照建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响报告书（表）及其批复文件等要求进行编制。

验收工作组意见格式可参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中的附录4 。

网址http://114.251.10.205。

整改合格

- 附件2

建设项目竣工环境保护验收意见

（参考模板）

根据国家有关环境法律法规及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、项目环境影响评价文件及其批复等要求，我单位编制了《XXX建设项目竣工环境保护验收报告》（以下简称《验收报告》）。

XX年XX月XX日，由建设单位、技术评审专家、设计单位、施工单位、环评单位、验收监测（调查）报告编制机构等代表组成的验收组对本项目进行验收，验收工作组审阅了《XXXX》，并对项目配套建设的环境保护设施进行了现场检查，形成验收工作组意见。

我单位（公司）根据验收工作组意见对本项目进行整改完善，已落实环评文件及其批复要求，竣工环境保护验收合格。

建设单位（公章）

项目负责人签名：

年  月  日

- 附件3

建设项目竣工时间公示

（参考模板）

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等要求，我单位（公司）公开XXX项目的竣工日期：竣工日期为XX年XX月XX日

我单位承诺对公示时间的真实性负责，并承担由此产生一切责任。

建设单位（公章）

年  月  日

- 附件4

建设项目调试时间公示

（参考模板）

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等要求，我单位（公司）公开XXX项目的调试日期：

调试日期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日

我单位（公司）承诺对公示时间的真实性负责，并承担由此产生一切责任。

建设单位（公章）

年  月  日

附件5

建设项目验收报告公示

（参考模板）

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等要求，我单位（公司）于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日公开XXX项目的验收报告，公示截图（照片）见附件。

我单位（公司）承诺对验收报告和公示时间负责,并承担由此产生的一切责任

附件：XXX项目验收报告公示截图（照片）

建设单位（公章）

年  月  日

- 附件6

- 广州市自主验收咨询电话

| 序号 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州市生态环境局 | 83203173 |
| 2 | 广州市生态环境局越秀区分局 | 81075447、81075457 |
| 3 | 广州市生态环境局海珠区分局 | 34385922 |
| 4 | 广州市生态环境局荔湾区分局 | 81707628 |
| 5 | 广州市生态环境局天河区分局 | 85547097 |
| 6 | 广州市生态环境局白云区分局 | 86179557 |
| 7 | 广州市生态环境局黄埔区分局 | 82111827 |
| 8 | 广州市生态环境局花都区分局 | 36892390 |
| 9 | 广州市生态环境局番禺区分局 | 38372281 |
| 10 | 广州市生态环境局南沙区分局 | 34689015、18102769080 |
| 11 | 广州市生态环境局从化区分局 | 62163085 |
| 12 | 广州市生态环境局增城区分局 | 82618149 |

附件7

建设单位验收资料归档指引

建设单位在完成建设项目环境保护验收后，应将下列资料及时归档备查。其中，九至十四项根据项目具体情况及环评批复要求选择归档。

（一）建设项目环境保护验收报告；

（二）验收工作组意见；

（三）验收公示材料；

（四）建设项目环境保护措施“三同时”落实情况表；

（五）污染治理设施管理岗位责任制度和维修保养制度；

（六）排污口规范化设置情况说明及已挂“排污口标志牌”的现场照片（A4纸打印）；

（七）竣工相关图件（包括项目竣工图及污染治理工程图）；

（八）项目主体工程及环保设施现场彩色照片；

（九）涉及危险废物需委托有资质单位处置的，应附具建设单位危险废物管理计划、台账（含出入库记录）、双方签署的协议、接收单位资质、危险废物转移记录、联单复印件；

（十）环评文件批复意见要求编制环境风险应急预案的，应附具环境风险应急预案及备案证明；

（十一）环评文件批复意见要求安装在线监测仪器的，应附具在线监测仪器比对监测报告以及在线监测仪器与当地环保部门的联网证明；

（十二）在市政集水范围内的，附具合法排水证明；

（十三）环评文件批复意见要求开展施工期环境监理的，提供施工期环境监理报告；

（十四）其他相关材料。